Réunion 1 bilan sprint 22/03/2019

Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug
Création début classe bilan/patient avec plusieurs champs / (symfony)	Clément	oui
Création d’au moins une application JS / chronomots	Thomas	oui
Schéma relationnel de BDD + BDD opérationnel	Karl	Non	Problème de connexion a distance a la bdd + bug serveur
Pouvoir s’identifier + connexion	Nathan	oui	Bug avec les asserts de la classe user

Description de la taches	Responsables	Commentaire ou consignes
Création des classes primaire de l’application (patient/bilan), et affichage de celle-ci. Sécurisation des champs obligatoire	Clément	Champs classe patient/bilan à compléter. / Lier classe patient et bilan + traduction de terme anglais. indication de l’action
Schéma relationnel de BDD + BDD opérationnel	Karl	Schéma de bdd fini, mais connexion de la bbd à finir + gestion des liens entre les tables
Création d’un exercice	Thomas	Application fonctionnelle mais graphisme à revoir.
Sécurisation du site avec un identifiant et un mot de passse	Nathan	Compte crée mais autorisation non fini. Vérification des paramètres saisie.

Bilan :
Objectif atteint, sauf pour Karl (avec quelque problème).Manque l’intégration de la bdd et des exercices.