Sprint
### Sprint 1 : 11/03/19 – 22/03/19
Objectif :
- Nathan: pouvoir s’identifier.
- Clément : création début classe bilan avec plusieurs champs.
- Karl : schéma relationnel de la bdd + bdd opérationnelle.
- Thomas : création d’au moins une application JS.

### Sprint 2 : 22/03/19 – 05/04/19
Objectifs : global -> intégration
- Nathan:
- Clément : suppression bilan/patient, lien patient → bilan.
- Karl : Finir connexion à distance et lié la bdd à l’application web
- Thomas : Intégration de l’appli existante, nouvelle app et page d’accueil des apps.