Réunion 1 bilan sprint 22/03/2019

Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug
Création début classe bilan/patient avec plusieurs champs / (symfony)	Clément	oui
Création d’au moins une application JS / chronomots	Thomas	oui
Schéma relationnel de BDD + BDD opérationnelle	Karl	non	Problème de connexion à distance à la bdd + bug serveur
Pouvoir s’identifier + connexion	Nathan	oui	Bug avec les asserts de la classe user

# Préparation au sprint suivant
Description de la tache	Responsable(s)	Commentaires ou consignes
Création des classes primaires de l’application (patient/bilan), et affichage de celles-ci. Sécurisation des champs obligatoires	Clément	Champs classe patient/bilan à compléter. / Lier classe patient et bilan + traduction de termes anglais. Indication de l’action.
Schéma relationnel de BDD + BDD opérationnelle.	Karl	Schéma de bdd fini, mais connexion de la bbd à finir + gestion des liens entre les tables
Création d’un exercice « Chronomots »	Thomas	Application fonctionnelle mais graphisme à revoir.
Sécurisation du site avec un identifiant et un mot de passe	Nathan	Compte créé mais autorisation non fini. Vérification des paramètres saisis.

Bilan :
Objectif atteint, sauf pour Karl (problème de connexion à distance). Il manque l’intégration de la bdd et des exercices.

Réunion 2 bilan sprint 05/04/2019

Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug
Pouvoir supprimer un patient ou un bilan. Faire le lien entre les classes patient et bilan .	Clément	oui	Problème rencontré lors du passage de l’id du patient et du bilan.
Intégration de l’application existante au projet. Développement D’une nouvelle application.	Thomas	oui
Finir connexion à distance et lier la BDD à l’application.	Karl	non	Problème de version php
Définir les différentes autorisations. / Ajouter ou supprimer des utilisateurs / création d’un exercice	Nathan	oui	Difficulté à prendre en main le javascript. Exercice en cours de développement.

# Préparation au sprint suivant
Description de la tache	Responsables	Commentaires ou consignes
Pouvoir supprimer un patient ou un bilan. Faire le lien entre les classes patient et bilan .	Clément	Tri par ordre alphabétique par nom et adaptation du CSS pour tablette.
Finir connexion à distance et lier la BDD à l’application.	Karl	Mettre le site sur le serveur et pouvoir accéder au site de l’extérieur.
Intégration de l’application existante au projet. Développement d’une nouvelle application.	Thomas	Pouvoir enregistrer les résultats des exercices. Corriger les erreurs sur chronomots.
Définir les différentes autorisations. / Ajouter ou supprimer des utilisateurs / création d’un exercice	Nathan	Apprendre le javascript, et enregistrer les résultats des exercices.

Bilan :
Objectif atteint, intégration de toutes les parties sauf la bdd. Il y a encore quelques problèmes avec la VM pour le serveur.

Réunion 3 bilan sprint 19/04/2019
Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug
Trier les patients par ordre alphabétique et finir d’adapter le CSS pour les autres périphériques.	Clément	non	Menu déroulant pour les tablettes.
Développement de plusieurs exercices, finition des existants et enregistrement. « Lancaster » et « Duction »	Thomas	non
Finir connexion à la VM et y mettre le site. Puis mettre la VM sur le serveur.	Karl	oui
Finir l’exercice en cours et en développer un autre. « Tracé droit »	Nathan	non	Exercice fini mais pas d’autre application commencée.

# Préparation au sprint suivant
Description de la tache	Responsables	Commentaires ou consignes
Trier les patients par ordre alphabétique et finir d’adapter le CSS pour les autres périphériques.	Clément	CSS et JS non finis pour le menu déroulant.
Finir connexion à la VM et y mettre le site. Puis mettre la VM sur le serveur.	Karl
Développement de plusieurs exercices, finition des existants et enregistrement. « Lancaster » et « Duction »	Thomas	CSS de la partie exercice fait. Et applications existantes finis.
Finir l’exercice en cours et en développer un autre. « Tracé droit »	Nathan	Exercice fini mais pas d’autre application commencée.

Bilan :
Objectif atteint, la VM est finie. Plusieurs applications abouties.

Réunion 4 bilan sprint 06/05/2019

Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug
Finir adaptation du site pour les tablettes.	Clément	non	Méconnaissance du langage JS
Faire d’autres exercices. « Mots-outils »	Thomas	oui
Faire exercice carte mémoire.	Karl	non	Méconnaissance du langage JS
Faire des exercices. « Poursuite »	Nathan	non	Un exercice non terminé !

# Préparation au sprint suivant
Description de la tache	Responsables	Commentaires ou consignes
Finir adaptation du site pour les tablettes.	Clément	Menu déroulant JS à faire pour tablette
Faire exercice « Carte mémoire ».	Karl	Développement en cours
Faire d’autres exercices. / « Mots-outils »	Thomas	CSS des nouvelles applications à faire
Faire des exercices. « Poursuite »	Nathan	Développement en cours

Bilan :
Exercices en cours de développement et renseignement des classes patient et bilan à faire.