Sprint
bouge tes yeux
### Exercices :
Chronomots
Lancaster (outil)
Duction (outil)
Carte mémoire
Mots-outils
Tracer droit
Poursuite

### Sprint 1 : 11/03/19 – 22/03/19
Objectif :
- Nathan: pouvoir s’identifier.
- Clément : création début classe bilan avec plusieurs champs.
- Karl : schéma relationnel de la bdd + bdd opérationnelle.
- Thomas : création d’au moins une application JS.

### Sprint 2 : 22/03/19 – 05/04/19
Objectifs :
Global -> intégration de toutes les parties du groupe
- Nathan : Définir différentes autorisations en fonction de l’utilisateur, gestion des utilisateur (suppression/modification)
- Clément : Suppression bilan/patient, lien patient → bilan.
- Karl : Finir connexion à distance et lier la bdd à l’application web
- Thomas : Intégration de l’appli existante, développement d’une nouvelle app et une page d’accueil des apps.

### Sprint 3 : 05/04/19 – 19/04/19
Objectifs :
- Nathan : Finir l’exercice en cours et en développer une autre.
- Clément : Trier les patients par ordre alphabétique et finir d’adapter le CSS pour les autres périphériques.
- Karl : Finir connexion à la VM et y mettre le site. Puis mettre la VM sur le serveur.
- Thomas : Développement de plusieurs exercices, finition des existants et enregistrement des données.

### Sprint 4 : 19/04/19 – 03/05/19
Objectifs :
- Nathan : Faire des exercices.
- Clément : Finir adaptation du site pour les tablettes.
- Karl : Faire exercice carte mémoire.
- Thomas : Faire d’autres exercices « Mots-outils ».

### Sprint 5 : 06/05/19 – 17/05/19
Objectifs :
- Nathan : Finir exercice « Poursuite ».
- Clément : Renseignement des classes patient et bilan.
- Karl : Finir exercice carte mémoire.
- Thomas : Faire d’autres exercices.

### Sprint 6 : 17/05/19 – 31/05/19
Objectifs : (objectif non atteint car période d’examens)
- Nathan : Finir exercice « Poursuite ».
- Clément : Renseignement des classes patient et bilan.
- Karl : Finir exercice carte mémoire.
- Thomas : Faire d’autres exercices.

Sprints	Objectifs
11/03/19 – 22/03/19	Création du début de la classe bilan avec plusieurs champs.
22/03/19 – 05/04/19	Développement de la suppression d’un objet bilan et patient. Création du lien patient → bilan (OneToMany). Intégration.
05/04/19 – 19/04/19	Codage d’une fonction de tri alphabétique des patient. Adaptation du site pour les autres périphériques (CSS).
19/04/19 – 03/05/19	Finissions de l’adaptation du site.
06/05/19 – 17/05/19	Finir de compléter les classes patient et bilan.
17/05/19 – 31/05/19	Finir de compléter les classes patient et bilan.