Projet:Bouge tes yeux

---
Mes taches
Création d’une machine virtuelle.
Gestion de la base de données.
Gestion accès distance site web.
Développement d’un exercice de rééducation.

---
Fonctionnement du serveur chez le client

---
Position dans le projet

---
Config de la Vm

---
Problème rencontrée
Version de base	Version requise
PHP 7,0	PHP 7.2 / ou / supérieur
	Symfony 4

---
La structure base de données

---
Sujet de réflexion sur la bdd

---
Problème rencontre
Version de base	Version requise
Mariadb 10.2	Mariadb 10.3 / ou supérieur

---
Gestion du projet

---
Gestion des mises a jour du site
Démonstration a suivre

---
Accéder au site web

---
Sprint 1 à sprint 3
Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug	Date
Schéma relationnel de BDD + BDD opérationnelle	Karl	non	Problème de connexion à distance à la bdd + bug serveur	22/03/2019
Finir connexion à distance et lier la BDD à l’application.	Karl	non	Problème de version php	05/04/2019
Finir connexion à la VM et y mettre le site. Puis mettre la VM sur le serveur.	Karl	oui		19/04/2019

---
Carte mémoire
Teste à suivre

---
Sprint 4
Objectif	Responsables	Objectif atteint	Pb, échec, bug	Date
Faire exercice carte mémoire.	Karl	non	Méconnaissance du langage JS	06/05/2019

---
Conclusion