Sprint
bouge tes yeux

### Sprint 1 : 11/03/19 – 22/03/19
Objectif :
- Nathan: pouvoir s’identifier.
- Clément : création début classe bilan avec plusieurs champs.
- Karl : schéma relationnel de la bdd + bdd opérationnelle.
- Thomas : création d’au moins une application JS.

### Sprint 2 : 22/03/19 – 05/04/19
Objectifs :
Global -> intégration de toutes les parties du groupe
- Nathan : Définir différentes autorisations en fonction de l’utilisateur, gestion des utilisateur (suppression/modification)
- Clément : Suppression bilan/patient, lien patient → bilan.
- Karl : Finir connexion à distance et lier la bdd à l’application web
- Thomas : Intégration de l’appli existante, développement d’une nouvelle app et page d’accueil des apps.

### Sprint 3 : 05/04/19 – 19/04/19
Objectifs :
- Nathan : Finir l’exercice en cours et en développé une autre.
- Clément : Trié les patients par ordre alphabétique et finir d’adapter le CSS pour les autres périphérique.
- Karl : Finir connexion la VM et mettre le site dessus. Puis mettre la VM sur le serveur.
- Thomas : Développement de plusieurs exercices et finition des existants et enregistrement.